ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Договору подряда № ______ от «___» __________ 2026 г.

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

| № этапа | Наименование этапа | Состав работ | Срок выполнения | Стоимость этапа, руб. | Результат, передаваемый по Акту |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разработка дизайн-системы, глобальных элементов и Главной страницы | 1. Создание UI-kit: цветовая палитра, типографика, модульная сетка (8-pt), система отступов, библиотека компонентов (кнопки, поля форм, карточки, таблицы, бейджи, аккордеон, хлебные крошки, слайдеры, счётчики, бегущая строка логотипов) с проработкой всех состояний (normal/hover/focus/active/disabled/error). 2. Разработка глобальных элементов: шапка с мега-меню, подвал, формы-заявки, всплывающие окна (поп-ап CTA). 3. Дизайн Главной страницы (Hero, бегущая строка, 4 ценности, каталог услуг, 5 отраслей, цифры, таймлайн, кейсы с фильтром, карусель отзывов, медиа-зона, FAQ, форма CTA). 4. Все макеты предоставляются в трёх адаптивных версиях (ПК 1440px / 1280px сетка, планшет 768px, мобильная 375px) с соблюдением требований к кликабельным зонам (≥44px). | 1–2 недели (14 календарных дней) с даты подписания Договора и получения Технического задания. | 80 000,00 | Согласованный UI-kit, глобальные элементы и Главная страница в 3-х версиях, переданные в Figma для промежуточного согласования. |
| 2 | Разработка хабовых страниц и региональной страницы | 1. Хаб «Услуги» – каталог обзорных карточек всех услуг. 2. Хаб «Отрасли» – обзор отраслей. 3. Хаб «Кейсы» – лента кейсов с фильтрацией. 4. Хаб «Блог» – лента статей. 5. Хаб «О компании» (без внутренних подстраниц) – общий блок. 6. Региональная страница – локальный оффер, карта, ссылки на услуги, кейс региона, форма с тегом города. 7. Все макеты – в 3-х адаптивных версиях. | 3–4 недели (14 календарных дней) после подписания Акта по этапу № 1. | 90 000,00 | Согласованные макеты хабовых страниц и региональной страницы в 3-х версиях. |
| 3 | Разработка внутренних страниц (детальных шаблонов) | 1. Страница услуги (уровень 3) – описание, схема работы, тарифный блок, кейс, FAQ, форма заявки. 2. Страница отрасли – типовые задачи/решения, кейс отрасли, FAQ, форма с тегом отрасли. 3. Карточка кейса – бейджи, блоки «Задача/Решение/Результаты» (цифры), цитата клиента, похожие кейсы, CTA. 4. Шаблон статьи – автор, дата, теги, «Ключевые выводы», CTA в тексте, «Читайте также». 5. Внутренние подстраницы раздела «О компании» – история (таймлайн), команда, документы, партнёры, пресса, награды. 6. Все макеты – в 3-х адаптивных версиях. | 5–6 недели (14 календарных дней) после подписания Акта по этапу № 2. | 90 000,00 | Согласованные макеты всех внутренних страниц в 3-х версиях. |
| 4 | Разработка калькулятора, контактов, служебных страниц, прототипа и финальная передача | 1. Калькулятор стоимости – интерактивный макет с выбором услуги/отрасли, слайдером (10–5000 сотрудников), выбором города и срока, вывод диапазона стоимости, форма заявки. 2. Контакты – карта, форма, контакты по направлениям, реквизиты, мессенджеры. 3. Служебные страницы – брендированная 404, «Спасибо», политика конфиденциальности и пользовательское соглашение (типографика текста). 4. Кликабельный прототип ключевого пользовательского пути (Главная → Услуга → Форма). 5. Экспорт всех графических ассетов (иконки SVG, изображения) и подготовка финального Figma-файла с организованными слоями, авто-лейаутом, компонентами и спецификациями (Dev Mode). 6. Передача итогового комплекта ассетов разработчику. 7. Устранение замечаний по всем предыдущим этапам (финальная доработка). | 7–8 недели (14 календарных дней) после подписания Акта по этапу № 3. Общий срок выполнения всех работ – не более 2 (Двух) месяцев с даты подписания Договора. | 55 000,00 | Полный комплект макетов всех 12 типов страниц в 3-х версиях, UI-kit, кликабельный прототип, все ассеты, финальный Figma-файл с доступом для IT-специалиста. Подписание итогового Акта по Договору в целом. |

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ К КАЛЕНДАРНОМУ ПЛАНУ:

- Сроки согласования – Заказчик обязуется предоставлять письменные замечания и утверждение по каждому этапу в течение 3 (Трёх) рабочих дней с момента получения от Подрядчика уведомления о готовности результата этапа. В случае отсутствия замечаний в указанный срок результат считается согласованным, и Акт подписывается автоматически (если иное не предусмотрено Договором).

- Корректировка сроков – Сроки выполнения этапов могут быть изменены по письменному соглашению Сторон в случае возникновения объективных причин (задержка предоставления обратной связи, форс-мажор и т.п.).

- Передача результатов – Все материалы по этапу передаются через Figma с предоставлением доступа Заказчику или через файловый обмен по согласованию Сторон. Промежуточные версии могут передаваться для оперативного контроля и соглпсования.

- Оплата этапов – Оплата каждого этапа производится в течение 10 (Десяти) рабочих дней после подписания Сторонами соответствующего Акта сдачи-приёмки выполненных работ.

- Итоговый Акт – подписывается после завершения этапа № 4 и приёмки всех результатов в полном объёме.

| Заказчик: ООО «___________» | Подрядчик: |
| --- | --- |
| Генеральный директор |  |
| _______________ /_____________/ | Коркмаз Э.З. /_____________/ |
| М.П. |  |