Техническое задание

Перенос сайта rm-info.ru → rmgk.site (Tilda) с редактированием и ребрендингом

1. Цель

Перенести действующий сайт с домена rm-info.ru на новый домен rmgk.site в рамках платформы Tilda, одновременно выполнив редактирование контента: полностью удалить упоминания бренда «Ресурс менеджмент» и убрать раздел мерча.

▸ Ключевое требование: перенос выполняется не «один в один», а с редактированием. Копирование без правок не принимается. Правки вносятся в процессе переноса, до публикации нового сайта.

2. Исходные данные

| Платформа | Tilda (источник и приёмник — одна платформа) |
| --- | --- |
| Домен-источник | rm-info.ru |
| Домен-приёмник | rmgk.site |
| Текущий статус источника | Приостановлен Tilda — страницы доступны в редакторе личного кабинета |
| Способ переноса | Копирование проекта/страниц внутри Tilda + подключение нового домена |

3. Состав работ

3.1. Перенос структуры и дизайна

Перенести все страницы сайта с сохранением вёрстки, блоков, стилей, шрифтов, анимаций и мобильной адаптации.

Сохранить логику навигации: меню, футер, внутренние ссылки, «хлебные крошки», кнопки.

Перенести вложенные элементы: формы, всплывающие окна, zero-блоки, встроенный код, HTML-виджеты.

3.2. Ребрендинг — удаление бренда «Ресурс менеджмент» (сплошная зачистка)

Удалить/заменить любые упоминания во всех формах написания: «Ресурс менеджмент», «Ресурс-менеджмент», «Resource Management» и производные. Проверить и вычистить:

тексты, заголовки, подзаголовки, кнопки;

логотип и все графические носители бренда (favicon, водяные знаки на изображениях, баннеры);

alt изображений, title, meta-теги, Open Graph, микроразметку;

футер, копирайт, юридические реквизиты, название юрлица — заменить на реквизиты ООО «РМГК» (см. раздел 4);

e-mail, телефоны, ссылки на соцсети, содержащие старый бренд;

адреса страниц (URL/slug), названия страниц в личном кабинете Tilda;

тексты форм, авто-ответов и уведомлений о заявках.

▸ Исключение: бренд «РМ Групп» сохраняется — его удалять и заменять не нужно. Зачистке подлежит только «Ресурс менеджмент» и его варианты написания.

3.3. Мерч — не переносить

Раздел/страницу мерча на новый сайт не переносить вообще: не копировать каталог, карточки товаров, цены, кнопки заказа, формы и изображения продукции.

Не переносить пункт(ы) меню и любые внутренние ссылки, ведущие на мерч.

Убедиться, что на новом сайте не осталось «висящих» ссылок, кнопок и пустых блоков, связанных с мерчем.

▸ Мерч исключается из переноса полностью. На новом сайте rmgk.site упоминаний и элементов мерча быть не должно.

3.4. Домен, техника, SEO

Подключить домен rmgk.site к новому проекту Tilda, настроить DNS (A-запись / CNAME по инструкции Tilda), выпустить SSL-сертификат (HTTPS).

Переопределить title / description / OG на каждой странице без старого бренда.

Заменить favicon на новый.

Пересобрать и опубликовать sitemap.xml, проверить robots.txt (снять возможные noindex).

Перенастроить приёмники форм (почта / CRM / Telegram / Google-таблица) на актуальные реквизиты нового проекта.

По возможности настроить 301-редиректы со старых URL (если старый домен будет доступен).

4. Реквизиты нового юрлица и доступы

Все брендовые элементы старого сайта заменяются на реквизиты нового юридического лица:

| Наименование | ООО «РМГК» |
| --- | --- |
| ИНН | 9701311770 |
| КПП | 770101001 |
| Юридический адрес | г. Москва, Большая Почтовая ул., д. 26в стр. 1 |
| E-mail | info@rmgk.ru |
| Копирайт в футере | © ООО «РМГК». Все права защищены. |

Заказчик дополнительно предоставляет:

Доступ к личному кабинету Tilda (источник и приёмник) либо тариф, позволяющий перенос.

Доступ к управлению доменом rmgk.site (панель регистратора / DNS).

Логотип и favicon нового бренда (или указание на их отсутствие/заглушку).

5. Приёмка (чек-лист)

Работа принимается, если:

☐  все страницы открываются на rmgk.site по HTTPS без ошибок;

☐  поиск по сайту и по коду страниц не находит ни одного упоминания старого бренда (тексты, alt, meta, URL, футер);

☐  раздел мерча и все ссылки на него отсутствуют в навигации и теле страниц;

☐  формы отправляют заявки на указанные заказчиком приёмники (проверено тестовой заявкой);

☐  мобильная версия корректна, битых ссылок и пустых блоков нет;

☐  favicon, title и description обновлены на всех страницах.

6. Сроки и формат сдачи

Срок: 5 (пять) рабочих дней с момента предоставления доступов.

Сдача: ссылка на опубликованный сайт rmgk.site + краткий отчёт о внесённых правках (список удалённых брендовых элементов и скрытых страниц мерча).