НОВОСТЬ ДЛЯ САЙТА

# Мегапроекты: что это такое, как ими управлять и почему обычные методы не работают

В России сегодня более 250 мегапроектов. Бюджет от 100 млрд рублей, длительность от трёх лет, тысячи операций в сетевой модели и потери от задержки свыше 50 млн рублей в день — это не просто «большой проект». Это другой уровень сложности, требующий принципиально иного качества управления.

Эксперты PM Excellence написали об этом пять материалов — от определения мегапроекта до конкретных инструментов управления приоритетами и автоматизации. Собрали всё в одном месте.

## Мегапроект в России — больше, чем большой проект?

Александр Кутузов, старший вице-президент PM Excellence, даёт чёткое определение: мегапроект — это не просто масштаб, а иное качество управления. Восемь критериев: бюджет от 100+ млрд рублей, длительность более 3 лет, 100+ тыс. работ в сетевой модели, команда более 100 человек. Достаточно четырёх из восьми. В 2023 году таких проектов в России насчитывалось более 250.

→ Читать статью

## Метод «Золотой гвоздь»: фиксированная веха как инструмент управления приоритетами

Александр Шатурный описывает метод, который помог сократить отставание на 150+ дней на строительстве месторождения «Таас-Юрях». Суть: конечная дата проекта фиксируется как неизменный ориентир, создавая «управляемый конфликт» с отрицательными резервами по критическим работам. Это позволяет ранжировать задачи по реальной приоритетности и концентрировать ресурсы там, где это действительно влияет на срок.

→ Читать статью

## PMC-подрядчик в российских мегапроектах: зачем привлекать

Павел Лаврентьев отвечает на вопрос, который задаёт каждый заказчик: зачем платить внешней команде, если есть своя? Ответ: на мегапроекте один день задержки стоит десятки миллионов — стоимость PMC несопоставимо меньше. Внешний подрядчик не аффилирован ни с одной из сторон, честно докладывает о рисках и снимает пиковую нагрузку с внутренних команд.

→ Читать статью

## Управление мегапроектами: пути автоматизации

Иван Смирнов о том, почему Excel убивает мегапроект: ошибки в таблицах каскадируются, ручная аналитика отстаёт от реальности, прогнозы появляются с опозданием. Автоматизация снижает трудоёмкость, убирает человеческий фактор из расчётов и даёт оперативную аналитику для принятия решений. PM Excellence использует собственный инструментарий Periscope — управление рисками, контроль сроков, интеграция со сметными системами.

→ Читать статью

## Об интеллект-картах и мегапроектах

Евгений Пикулев показывает нестандартный инструмент для мегапроектов: интеллект-карты как способ создать единую визуальную модель проекта в формате one-page. Помогают структурировать иерархию работ, рисков и ресурсов, проводить мозговые штурмы и фиксировать уроки. Связка MindManager — MS Project превращает планирование в коллективный процесс.

→ Читать статью

Все материалы написаны экспертами PM Excellence на основе реальной практики управления мегапроектами в строительстве, горнодобыче, нефтегазе и промышленности.

→ Вся подборка по теме: pmexcellence.com/news/article/all/megaproekty/

ПОСТ ДЛЯ TELEGRAM

В России сегодня более 250 мегапроектов.

Это не просто «большой проект» — это другой уровень сложности, где один день задержки стоит десятки миллионов рублей.

Собрали все материалы PM Excellence о мегапроектах:

Мегапроект в России — больше, чем большой проект?

Метод «Золотой гвоздь»: фиксированная веха как инструмент управления приоритетами в мегапроекте

PMC-подрядчик в российских крупных и мегапроектах. Обоснование привлечения

Управление крупными и мегапроектами. Пути автоматизации

Об интеллект-картах и мегапроектах

Все статьи читайте на сайте pmexcellence.com