НОВОСТЬ ДЛЯ САЙТА

# Сокращение сроков проекта: почему задерживаются мегапроекты и как это исправить

По данным McKinsey, 98% мегапроектов превышают бюджет более чем на 30% и задерживаются минимум на 40%. В России каждый второй крупный проект отклоняется от сроков больше чем на год — при потерях в десятки миллионов рублей ежедневно.

Причины редко бывают техническими. Чаще это медленные решения, несогласованность процессов, бесконтрольные подрядчики и управление в режиме постоянной реакции. Эксперты PM Excellence разобрали тему со всех сторон — собрали все материалы в одном месте.

## Бич мегапроектов — скорость принятия решений

Один день просрочки крупного проекта стоит десятки или сотни миллионов рублей — и эту цифру должны знать все ключевые участники. Александр Кутузов разбирает, почему согласования идут по операционным регламентам, не приспособленным для проектного ритма: закупочные комиссии, многоуровневые проверки, центральные офисы с методологиями «не понимая реалии на площадке». Решение — ЦОРП: совещания с первыми лицами, которые обходят регламентные ограничения силой полномочий.

→ Читать статью

## Проект застрял и теряет миллионы: как ускорить реализацию

Три корневые причины задержек — бюрократические согласования, конфликт операционных и проектных процессов, коллективная безответственность. Руководитель проекта отвечает за результат, но не получает полномочий для оперативных решений. Выход: волновое планирование, приоритизация критического пути через КСМ и Центры оперативного реагирования (ЦОРП), снимающие барьеры между топ-менеджментом и командой.

→ Читать статью

## Как сократить сроки реализации проекта

Корпоративные процессы заточены под долгосрочное планирование — а проект требует решений здесь и сейчас. Если труба нужна через месяц, а закупка запланирована через полгода, проект стоит. При выборе материалов скорость поставки важнее цены. Командная согласованность — не мягкий фактор, а базовое условие результата.

→ Читать статью

## Срывы сроков крупных проектов — кто виноват и что делать?

Более половины крупных проектов задерживаются свыше чем на год. Роман Черемисин объясняет, почему: сложные взаимосвязи между подрядчиками, отсутствие единой модели планирования и человеческий фактор — каждый участник подаёт информацию в выгодном для себя свете. Трёхэтапный выход: интегрированная КСМ → выявление критических цепочек → компенсирующие мероприятия через ЦОРП.

→ Читать статью

## Чрезмерная свобода подрядчика — риски срыва сроков

Заказчик становится заложником подрядчика, когда у того нет согласованного долгосрочного плана. Подрядчик выполняет выгодные для себя работы, оставляя критичные на финал — с истощёнными ресурсами. Решение: требовать верхнеуровневую КСМ уже на этапе отбора, фиксировать в договоре ежемесячную отчётность в согласованном формате и системно контролировать её выполнение.

→ Читать статью

## Какие инструменты помогут определить статус проекта и сократить его сроки?

Владимир Баранов разбирает связку двух инструментов: S-кривая показывает тренды реализации для высшего менеджмента, критический путь — конкретные работы без резервов для команды проекта. Ускорить можно только то, что находится на критическом пути. Эти инструменты не конкурируют — они работают на разных уровнях принятия решений.

→ Читать статью

## Ключевые показатели оценки хода реализации проекта

98% мегапроектов в мире не укладываются в сроки — во многом потому, что метрики прогресса у заказчика и подрядчика трактуются по-разному. Иван Смирнов ставит задачу: стандартизировать объективные показатели, которые дают честную картину состояния проекта, а не согласованную версию для отчёта.

→ Читать статью

## Зарубежная и российская оценка причин срыва сроков в ТЭК

78% мегапроектов в нефтегазе не уложились в сроки и стоимость. Иван Смирнов сравнивает зарубежный и российский опыт: в России к системным проблемам добавляются отсутствие квалифицированных подрядчиков, размытая ответственность и неэффективные оргструктуры. Фундаментальный вывод: коммуникация между сторонами важнее технических решений.

→ Читать статью

## ГОК в срок: управление проектами в горной отрасли

Топ-5 рисков горнодобывающих проектов: дефицит управленческих кадров, нехватка строительных рабочих, длительные корпоративные согласования, срывы поставок, низкое качество проектной документации. С 2020 года спрос на специалистов резко вырос — предложение стагнирует. Привлечение PMC на старте обходится в 80 раз дешевле, чем ликвидация последствий задержек.

→ Читать статью

Все материалы — из практики реальных проектов в строительстве, горнодобыче, нефтегазе и промышленности. Авторы — эксперты PM Excellence, которые работают с мегапроектами ежедневно.

→ Вся подборка по теме: pmexcellence.com/news/article/all/sokrashchenie-srokov-proektov-sroki/

ПОСТ ДЛЯ TELEGRAM

Сроки срываются не из-за подрядчиков.

Чаще всего — из-за медленных решений, несогласованных процессов и управления в режиме вечного тушения пожаров.

Собрали все материалы PM Excellence по теме сокращения сроков проектов:

Бич мегапроектов — скорость принятия решений

Проект застрял и теряет миллионы на срыве сроков: как ускорить реализацию

Как сократить сроки реализации проекта

Срывы сроков крупных проектов — кто виноват и что делать?

Чрезмерная свобода подрядчика — риски срыва сроков проекта

Какие инструменты помогут определить статус проекта и сократить его сроки?

Ключевые показатели оценки хода реализации проекта и эффективности системы управления

Зарубежная и российская оценка причин срыва сроков в реализации крупных и мегапроектов в ТЭК

ГОК в срок: как управлять проектами в горной отрасли

Все статьи читайте на сайте pmexcellence.com