НОВОСТЬ ДЛЯ САЙТА

# Технологии управления проектами: от стандартов до гибридных методологий

Классический или гибкий подход? Критический путь или критическая цепь? Kanban на строительном мегапроекте — это реально? Технологии управления проектами развиваются быстро, и на практике побеждает не тот, кто следует одной методологии, а тот, кто умеет их комбинировать.

PM Excellence собрала материалы о технологиях и стандартах управления проектами — от собственных разработок компании до разбора конкретных инструментов в действии.

## Стандарты PM GUIDE, PM GATE и PM PORTFOLIO: практическая опора для управления проектами

Иван Смирнов представляет экосистему стандартов PM Excellence, разработанных специально для российской практики: PM GUIDE (12 обязательных процессов управления проектом), PM GATE (гейтовая модель для управления программами с фокусом на выгоды) и PM PORTFOLIO (приоритизация и распределение ресурсов между проектами). В отличие от международных стандартов — не рекомендации, а минимально необходимые требования с ориентацией на цифровую автоматизацию.

→ Читать статью

## Гибридное управление в мегапроектах: ритм + темп = победа!

В марте 2020 года Информационный центр по мониторингу коронавируса был запущен за 28 часов — благодаря гибридному подходу с двухчасовыми итерациями и параллельными классическими потоками. По данным Сколково, 65–71% российских проектов сегодня управляются именно гибридными методами. Евгений Пикулев разбирает три модели комбинирования: классика сверху + Agile снизу, чередование подходов, взаимное дополнение.

→ Читать статью

## Мегапроекты: канбан, бэклог и прочий джаз

Евгений Пикулев описывает реальный кейс: Scrum на реконструкции международного терминала аэропорта Анапа. Дорожная карта + канбан-доска позволили синхронизировать спринты с общими сроками КСМ. Командное обучение через типовые упражнения снизило сопротивление изменениям. Вывод: гибкие инструменты работают на крупных строительных проектах — если правильно их встроить в классическую структуру.

→ Читать статью

## Мегапроекты: критический путь или цепь?

Критический путь — теоретическая модель без учёта реальных ресурсных ограничений. Критическая цепь Голдратта — практический метод: управление ограничениями бюджета, сроков и людей с буферами для защиты проекта от неопределённости. Евгений Пикулев показывает, как PM Excellence адаптирует оба подхода под зрелость заказчика, получая дополнительную степень свободы в управлении.

→ Читать статью

## Не хватает касок! — что делать?

Реальный кейс: на мегапроекте закончились каски — и их начали распределять по принципу «кто громче кричит». Александр Кочетов и Богдан Горфиняк показывают, как КСМ решила задачу: анализ полных резервов определил приоритетные работы, ресурсы перераспределили на критичный монтаж трубопроводов, испытания оборудования ускорились. Данные побеждают настойчивость.

→ Читать статью

Все материалы написаны практиками PM Excellence на основе реального опыта управления крупными и мегапроектами. Рубрика регулярно пополняется — следите за обновлениями на сайте.

→ Вся подборка по теме: pmexcellence.com/news/article/all/tekhnologii-upravleniya-proektami-tekhnologii/

ПОСТ ДЛЯ TELEGRAM

65–71% российских проектов сегодня управляются гибридными методами.

Классика или Agile — уже не вопрос выбора. Вопрос в том, как правильно их комбинировать.

Собрали материалы PM Excellence о технологиях управления проектами:

Стандарты PM GUIDE, PM GATE и PM PORTFOLIO: практическая опора для управления проектами, программами и портфелем

Гибридное управление в мегапроектах: ритм + темп = победа!

Мегапроекты: канбан, бэклог и прочий джаз

Мегапроекты: критический путь или цепь?

Не хватает касок! — Что делать?

Все статьи читайте на сайте pmexcellence.com